10. Implementation Roadmap v4.91 FULL

Дорожная карта внедрения

Скорректированная редакция: 2026-05-18

| Stage | Name | Deliverable | Indicative window |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Architecture & ID Model | ID dictionary, ownership, integration map | 2-4 недели |
| 2 | imos -> MES One | Engineering Data Package accepted | 4-8 недель |
| 3 | 1C/CRM -> MES One | Order, customer, dates, inventory, statuses | 4-8 недель |
| 4 | Deficit Sheet / Procurement | Material and hardware shortage flow | 4-6 недель |
| 5 | Cut Rite / woodStore / HFE / HOMAG | Optimization, Label Placement Map, LabelApplied, PartSeparated | 8-14 недель |
| 6 | MDE/MDC / UNS | Collectors, machine events, OperationFactID | 8-12 недель |
| 7 | WIP / Dispatching | Queues, priorities, bottlenecks | 4-8 недель |
| 8 | Hardware Kitting / Assembly | KitPrepared, KitChecked, KitIssued, Assembly Gate | 6-10 недель |
| 9 | Packing / Shipment | PackageID, labels, PackingList, ReadyForShipment | 6-10 недель |
| 10 | Delivery / Installation / Acts | DeliveryID, InstallationTaskID, Photo, WorkAcceptanceActID | 6-10 недель |
| 11 | BI / AI / KPI | Dashboards, OEE, KPI, risks | 6-12 недель |
| 12 | APS-lite / BMLT / CTP | Lead time, capable-to-promise, optimization | 8-16 недель |

Сроки ориентировочные и зависят от доступности интерфейсов HOMAG/SCM/imos/1C, готовности мастер-данных и ресурсов подрядчиков.