12. Risk Register v4.91 FULL

Реестр рисков проекта

Скорректированная редакция: 2026-05-18

| ID | Риск | Вероятность | Влияние | Митигирующее действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | imos не отдаст все поля EDP | High | High | Провести пилот с тестовым заказом и обязательными полями |
| R02 | Cut Rite не отдаст Label Placement Map | Medium | High | Проверить API/экспорт и формат координат у HOMAG |
| R03 | HFE не примет координаты этикеток | Medium | High | Подтвердить интерфейс HFE 200/22 по конкретной конфигурации |
| R04 | Offcut management требует доп. лицензий | Medium | Medium | Проверить Cut Rite stock control / woodStore offcut options |
| R05 | Maestro Connect не дает бизнес-факты | High | Medium | Строить прямой path через MES One Collectors |
| R06 | 1C и imos номенклатура не совпадают | High | High | Master Data Governance и таблица соответствия ID |
| R07 | Операторы обходят сканирование | Medium | High | Gate rules и запрет переходов без скана |
| R08 | События UNS дублируются | Medium | Medium | Idempotency key и EventID |
| R09 | Point-to-point интеграции в обход UNS | High | High | Architecture governance и Change Control Board |
| R10 | Недостаток ресурсов подрядчиков | Medium | High | RACI, roadmap, weekly steering committee |